Описание затрат времени на реализацию проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Задача | Время (в часах) |
|  | 16.04.19 – 17.04.19 | Реализовать регистрацию и авторизацию | 10 |
|  | 18.04.19 –  19.04.19 | Реализовать просмотр очереди и создание записи в очередь | 6 |
|  | 19.04.19 | Реализовать логгирование всех операция | 1 |
|  | 23.04.19 | Реализовать обработчик ошибок | 1 |
|  | 24.04.19 | Реализовать локализация | 3 |
|  | 25.04.19-  27.04.19 | Реализовать трехзвенную архитектуру | 8 |
|  | 28.04.19 | Реализовать тестирование | 4 |
|  | 28.04.19 | Документирование, тестирование, исправления | 1 |